**附件** **4**

**黄陂区污水直排口清单**

**填表单位（盖章）：黄陂区人民政府**

**填表时间：2024** **年** **12 月** **12** **日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市州** | **行政区** | **编号** | **排口名称** | **污水来源** | **整治措施** | **是否完** **成整治** | **未完成整治的整治进****展（写明预计何时可整** **治完成）** | **责任单位** | **联络人及电话** | **排口信息来源** |
| **武汉** **市** | 黄陂区 | 1 | 老泵站河1 号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 2 | 老泵站河2 号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 3 | 老泵站河8号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 4 | 老泵站河12号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 封堵 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 5 | 老泵站河13号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 未完成 | 排口截流井正加快施工，预计2024.12.15日完成。 | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 6 | 老泵站河17号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |
| 黄陂区 | 7 | 老泵站河18号排口 | 滠口老镇区合流污水 | 新建截流井 | 已完成 |  | 区水投公司 | 章泉石15971444688 | 自查 |